陕西路桥集团有限公司

工程劳务分包合同（范本）使用说明

一、编制依据

1、《公路工程国内招标文件范本》；

2、《标准施工招标文件》《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）；

3、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规；

4、各项管理制度和办法；

二、适用范围

1、本劳务分包合同适用于项目部与依法成立具有相关资质的劳务队伍签订的劳务合同。

2、本合同适用于永久工程劳务分包，临建工程劳务分包参照执行。

三、合同范本使用要求

1、在签订合同时，范本中合同格式不能再自行修改，必须使用本合同范本提供的格式，不能随意删减范本中的主要合同条款，仅可根据工程实际情况和合同谈判结果，对一般合同条款进行修改，对范本中未明确事项制订补充条款。所做修改及补充不得与集团公司现行办法相抵触。

2、合同编号方法见《陕西路桥集团有限公司工程合同管理办法》。

四、有关条款说明

1、附件1《劳务承包清单》中应明确拌合场，预制场费用及100章费用是单列支付还是含在相关单价中。工作内容应详细说明该工程细目所包含的工序，如钻孔灌注桩细目，包含的工作内容为：筑岛围堰、埋设护筒、敷设泥浆池、钻孔、清孔、下钢筋笼、浇筑混凝土、刮浆、破桩头、拆除护筒等。计量规则应详细说明工程量如何测算，如桩基钻孔长度按护筒顶标高减桩底设计标高再减****（依据协商意见确定）计量，超钻深度不予计量。

2、附件2《甲供材料一览表》应明确甲供材料名称、规格、数量、价格、理论供应数量计算方法、损耗率、供应数量计量方法等。损耗率应符合集团公司材料管理办法规定。混凝土、沥青混凝土、稳定土原则上应含在甲供材料范畴不允许分包，特殊情况确需报工程公司批准。

3、除主要材料外，机械设备、周转材料原则上尽可能包含在劳务单价中，若有不同，可通过范本第四条第2款进行修改。若项目较小，乙方自备有困难时，按附表格式约定甲供材料、机械设备名称、规格、数量等。其中甲供台班数量依据预算定额消耗标准，限额使用，超额扣款。

4、第五条1、（2）②质量保留金等的扣留及返还原则同业主合同约定。

5、第五条1、（2）③价款结算中的劳动竞赛专项基金来源与考核兑现方法，原则上与业主合同约定一致，同步进行。

6、第五条1、（4）纯劳务分包除代付工资外，现金支付不超过当期结算的20%、综合分包不超过30%。

7、第十条1甲方项目部收取劳务队伍的履约保证金，一般规定为合同总价的3～5%。

8、试验检测、工程测量、原始竣工资料编写等可根据工程规模、工程特点及劳务分包人能力等在第十三条补充条款中明确。

9、劳务人员工资不得以项目部名义造表。

五、合同范本的完善与修订

在范本使用过程中，如发现合同主要条款不能满足合同管理需要，范本形式内容覆盖面不够，请及时将意见和建议反馈集团公司，集团公司将随时对合同范本进行修订和完善。

合同编号：XX项目LS-（XXXX）-XXX-XXX

工程劳务分包合同（范本）

甲方：

乙方：

为了加快工程进度，确保工程质量，经双方协商，于    年   月  日就______     （工程）劳务分包事宜协商达成一致，在_______（地点）共同签署本合同，以资共同遵守。

  - 乙方资质情况

营业执照注册号及登记机关：                     ；

资质证书号码：                                 ；

发证机关：                                     ；

资质专业及等级：                               ；

复审时间及有效期：                             ；

税务登记证号：                                 ；

开户银行及帐号：                               ；

  - 工程范围及标准

工程名称：                                     ；

工程地点：                                     ；

劳务分包范围及内容：                               ；

工期要求：      年  月  日起至      年  月  日止，总日历天数为

天，阶段性工期要求以甲方下达的阶段性施工计划任务为准；

质量要求：符合本项目设计图纸、现行施工技术规范及本项目专用条款要求，工程质量达到     标准；

安全要求：见附件6安全专用合同；

文明施工：符合业主合同要求；

缺陷责任期：        ；

保修期：           。

  - 合同文件组成

1、本合同书及其附件；

2、甲方招标文件，乙方投标文件；

3、甲方与业主签订的与本劳务合同相关的工程承包合同除工程价格及结算以外的部分；

4、甲方发出的通知、要求

5、甲方接受的业主、监理工程师发出的通知、要求；

6、设计文件和图纸、现行技术规范、安全技术规程。

  - 承包方式

1、本合同为固定综合单价承包，合同期内不调价。

2、单价包含费用为完成该工程细目所需的人工费、机械设备、周转材料、小型机具费、低值易耗辅助材料、水电费、保险费、利润及税金等一切明示和隐含的责任、义务、工作内容以及风险，未列入清单细目的费用视为已包含在相关细目单价中。

3、单价和数量见附表《劳务承包清单》。清单所列数量是预估数量，实际结算以乙方实际完成并经甲方及监理工程师确认的合格工程数量为准进行结算。

4、本工程无预付款。

  - 计量结算与价款支付

1、中期结算

（1）每月＿ 日前，由甲方现场技术员对质量合格工程依据附表1《劳务承包清单》中的项目提供原始资料、列出已完工程数量，乙方签字确认后移交甲方工程部，由工程部复核后移交合同部；由工程部根据乙方当月所完工程计算机材理论用量，机材部统计实际用量并计算节超数量后移交合同部。

（2）合同部门复核无误后，开具工程结算单，经主管领导审核，报项目经理审批后转财务部门。

结算单应包含当月应扣减费用：

①      %的税金；

②      %的质保金；

③      %的劳动竞赛基金；

④      %的施工人员人身意外伤害险；

⑤ 代付民工工资费用 ；

⑥ 质量、进度、安全文明及材料节超等奖罚金。

（3）工程款当月进行结算,中间无特殊情况不予临时借款。

（4）甲方收到业主工程款7日内支付乙方，现金支付不超过当期支付额的   %。

2、完工结算

办理完工结算应完成如下工作：

（1）按合同要求完成了所有工程；

（2）该工程经甲方验收合格，乙方上交了原始资料；

（3）办理了退场手续；

（4）签订了退场协议。

具备上述条件后，甲方方可给乙方办理完工结算（完工结算的工程数量不能超过业主批复给甲方的工程数量）。财务部根据合同部提供的结算单办理除质量保证金之外的工程款支付手续。

3、最终结算

质量保证金的返还待乙方承包工程完成，工程验收合格后返还50%，竣工期满且甲方自业主处获得返还的质保金后一个月内，甲方扣除乙方应承担的相关修复及业主审计扣减费用后，余额一次性返还乙方。至此，本合同自行终结。

4、乙方办理结算支付人员必须是乙方书面授权委托人，其授权委托书及身份证复印件存甲方财务部；授权委托书原件存合同部。

  - 工程变更

1、施工中如业主对原工作内容进行变更，甲方应以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方必须按照甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。

2、对于变更设计引起的费用调整，在业主认可并批复的情况下按以下原则进行：

（1）、纯属工程量的增减，执行原单价；

（2）、新增加项目，若原清单中有相同或类似的项目，可套用或参照该单价确定新单价；原清单中没有相同或类似的项目，由甲乙双方协商确定单价。

  - 机材管理

1、为保证工程质量，降低材料损耗,工程所需的主要材料由甲方按图纸及施工配合比计算量统一供应, 乙方不得自行采购;若乙方用量超出约定损耗范围,甲方将按表中材料价格从乙方结算价款中扣除相关费用，并按乙方超用量的     %处罚；材料节约按节约量    %奖励乙方。甲供材料详见附表2。

2、乙方应提前15个工作日报送材料计划到甲方机材部，凭甲方现场技术员开具的限额领料单领取材料，凭甲乙双方现场确认的实际数量签收领料单。

3、如有甲供机械由甲方统一管理调配，乙方在办理机械使用手续后使用。

4、甲供材料机械外的其他材料、机械原则上由乙方自行采购、自备，费用已含在劳务单价中,若由甲方供应，则甲方扣除相关费用。

5、乙方在施工中应妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。如有丢失、损坏部分，应由乙方承担丢失补充或损坏修复费用。

  - 保险与税金

1、甲方统一办理建筑工程一切险及第三方责任险，购买费用甲方承担，当乙方合同工程范围内发生保险责任内的损失或损害时，乙方应立即向甲方报告并协助甲方组织保险理赔事宜，赔付金额以保险公司赔付为准。如因乙方原因导致理赔失败，乙方承担全部费用。

2、施工人员意外伤害险由甲方统一购买，费用由乙方承担，当乙方发生保险责任内的伤亡时，乙方应立即向甲方报告并协助甲方组织保险理赔事宜，赔付金额以保险公司赔付为准。乙方负责处理后续事宜并承担保险赔付额以外赔偿费用。

3、工程营业税、教育费附加、城市建设维护税执行国家及地方标准，由甲方代扣代缴；其他税费由乙方自行缴纳，并向甲方提供税收凭据。

  - 双方的权利、责任和义务

（一）甲方的权利、责任和义务

1、负责编制总体施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划。

2、负责派遣技术人员，对乙方施工全过程的技术、安全、质量等进行监督管理。

3、负责定期按合同约定对乙方完成的工程量进行结算，并根据业主支付情况办理支付；根据乙方的授权委托，为乙方投入到本项目的施工人员代发工资，该费用在当期结算款中扣回，并代付辅料、机械等外欠款项。

4、负责与业主、监理、设计及当地相关部门联系，组织并协调现场工作。

5、成立工地试验室，负责标准试验和检测试验。乙方负责试验的取样、送样，并派一名试验员，作为中心试验室组成人员，工资待遇由乙方承担。

6、负责全线统一测量，负责导线及加密控制网测量、水平闭合测量，乙方负责实际施工所需的放样测量。

7、统筹安排、协调非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工程用水、用电及施工场地。

（二）乙方的权利、责任和义务

1、施工期间，乙方的施工负责人、技术负责人必须常驻工地，保证工程按计划进行；若有事必须请假，甲方项目经理同意后方可离开。否则甲方酌情扣除适当的违约金。

乙方驻工地履行本合同施工负责人为     ，职称：     ，身份证：      ；技术负责人为      ，职称：       ，身份证：         。

2、乙方须以自身名义与劳务工人签订劳动合同，根据有关法律法规规定办理劳务人员各种强制性保险、缴纳各项社会保险及基金。向甲方提供与劳务人员的劳动合同、保险凭证原件或复印件、劳务人员名册及身份证复印件，按月提供机械设备、人员进场或退场情况。

3、乙方派遣的现场负责人、合同结算人员、财务负责人、材料员和地方协调员应持有乙方法人授权书，并将授权书报备甲方备查，不得随意更换；

4、乙方派驻现场的质量员、安全员、特殊工种等关键岗位的人员，应持有上岗证，并报备甲方备查，不得随意更换。

5、乙方聘用的各类人员男不得超过60岁，女不得超过55岁。

6、须自觉维护甲方的信誉，不得以甲方名义签订任何合同，同时乙方以自身名义签订的任何合同与甲方无关。负责处理好与当地发生的债权债务以及治安等问题，并承担相应责任与费用。

7、按照业主及甲方的规定，按时向甲方提交完整的原始技术经济资料，竣工资料等，配合甲方办理交工验收。

8、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线、甲方在工地现场埋设的测量点位和已完工程保护工作，因乙方保管不善发生损坏，乙方承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

9、乙方应定期向材料、物资、机械设备等分供商计量支付，避免合同纠纷，乙方应建立结算支付台账，向甲方定期报告结算支付情况，随时接受甲方检查。

10、乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，做好生活区的管理工作，做好自身责任区的清洁卫生和治安保卫工作。

11、乙方自购的材料设备质量、规格必须满足技术规范和设计要求，否则，甲方有权要求乙方清除出场。

12、承担由于自身责任造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

13、乙方自备的施工设备不得借用项目工程款、挪用劳务结算款支付。

  - 履约保证

1、乙方应选择采用以下      种方式向甲方提供履约保证：

（1）、签订本合同前向甲方一次性交纳      万元履约保证金；

（2）、签订本合同前向甲方一次性支付分包合同价款     %的履约保证金；

（3）、提供银行履约保函；

（4）、提供法人连带责任担保。

2、工程交工验收后，双方签订完工决算协议后返还履约保证金，履约保证金自收取之日至返还之日期间不计息。

  - 违约责任

1、若乙方不能完成当月的施工计划时，乙方应按当月结算金额的5%对甲方进行赔偿。此赔偿费用作为以后的赶工奖。

2、乙方若连续两个月不能完成甲方下达的施工计划，甲方有权收回部分工程，由此造成经济损失由乙方承担。

3、由于管理不善，对甲方在公路建筑市场上的信誉构成损害的，按合同总额的   %赔偿甲方损失；若因乙方原因终止合同或者导致合同无法履行的，乙方须按合同总额的    % 赔偿甲方损失。

4、若质量达不到要求时，乙方无偿返工或补救，由此造成的一切经济损失由乙方承担。返工或补救措施必须报甲方批准。

5、乙方不得以任何形式再次分包或转让所承担的工程，一经发现有分包或转让事实，甲方有权收回全部工程，若由此造成经济损失的由乙方全部承担。

乙方因工程质量、进度计划（含调整计划）、安全施工以及违规分包转包等问题，不能满足合同约定要求，严重背离甲方对业主的计划承诺，损害甲方利益和社会声誉时，经两次警告整改仍不能改观，甲方有权勒令其退场。乙方接到甲方书面退场通知后，3至5日内完成现场接交工作，不得以任何理由拖延时间并配合完成离场清算。

乙方违约时，乙方缴纳的履约保证金，质保金，运抵现场的材料、设备及已完未结工程款均可作为违约金用于赔偿甲方损失，如果不足，由乙方自行筹资解决。

  - 争议解决方式

因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成，双方均可到陕西路桥集团有限公司驻所地人民法院起诉。

  - 补充条款

  - 附则

1、附件1《劳务承包清单》、附件2《甲供材料一览表》、附件3《甲供机械一览表》、附件4《乙方拟进场设备一览表》、附件5《乙方拟进场主要人员一览表》、附件6《安全生产责任书》、附件7《退场协议书》格式、附件8《退场手续清单》格式为本合同的组成部分。

2、未尽事宜，双方友好协商，并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

3、本协议经双方签字盖章后生效，履行完协议约定的全部义务后自行终止。

4、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方:（盖章）                        乙方:（盖章）

代表：                               代表：

年   月   日                            年   月   日

附件1

工程劳务承包清单

| 支付号 | 细目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） | 计量规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方代表：                                                  乙方代表：

附件2

甲供材料一览表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 供应价（元） | 损耗率(%) | 理论供应数量确定方法 | 供应地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方代表：                                                  乙方代表：

附件3

甲供机械一览表

| 序号 | 机械名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供应时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方代表：                                                  乙方代表：

附件4

乙方拟进场设备一览表

| 序号 | 机械名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方代表：                                                  乙方代表：

附件5

乙方拟进场主要人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职责 | 进场时间 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

甲方代表：                                                  乙方代表：

附件6

安全生产责任书

甲方：

乙方：

为在                                         施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，防止和减少生产安全事故的发生，保障施工安全，人员生命安全和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产条例》和《陕西省安全生产条例》、《公路工程施工安全技术规程》的有关规定，本着“安全第一，预防为主”的方针，特签订以下安全生产责任书：

一、甲方职责

1．严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产条例》和《陕西省安全生产条例》、《公路工程施工安全技术规程》，对乙方的安全生产相关工作实施监督管理。

2．负责制定本项目的安全生产管理规定，建立健全安全生产责任制。按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

3．对参加施工的人员，进行安全技术教育，定期进行安全技术考核。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神和项目业主、监理工程师和甲方有关安全生产的要求。组织对乙方施工现场安全生产进行检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

5．对乙方安全生产工作进行监督检查，对违反安全规定的行为，及时予以纠正。乙方对违规行为拒不整改或造成严重后果者，视为乙方违约，甲方有权向乙方收取违约金或解除承包协议。

6、特殊工种和关键岗位，甲方有权组织培训、教育，要求持证上岗。

二、乙方职责

1．严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产条例》和《陕西省安全生产条例》、《公路工程施工安全技术规程》、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产管理的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．加强对现场人员的安全、质量教育及管理，制定相关的管理制度，制订各种机具的操作规程，从源头上杜绝不安全事故的发生。乙方应按承包合同、本责任书及甲方的要求做好现场的文明施工、环保等工作，做到布局合理、整洁有序，标牌指示明晰齐全。

3．做好各种设备、输电线路、施工现场等环节的安全防护措施。提前安排对特殊工种进行培训，做到“无证不准上岗作业”。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。在施工过程中，乙方不得以其它理由无故阻止或停止施工，如发生此类事件，所造成的一切损失由乙方承担。

5．如发生重大事故应及时向甲方有关部门报告。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案并开展不少于2次演练。

三、违约责任

1、乙方必须严格执行甲方的安全预防措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故等责任事故，若发生此类事故，由此造成的一切后果、经济损失均由乙方承担。同时，将申请相关部门依法追究责任。

2、乙方必须执行业主及甲方有关文明施工的要求，如造成业主、监理工程师或其他部门对本项目的任何处罚，由乙方全部承担并立即整改。如发生影响较大的，对项目部一次性处罚   万元以上时，按照对项目部处罚标准加倍处罚。

3、乙方在施工中应避免引起对环境的污染与破坏，如造成损失全部由乙方承担。

4、甲方日常巡查发现的安全隐患，乙方应立即整改，拒不改正时，甲方有权责成其停工整顿。

四、其他

1、本责任书作为甲乙双方劳务承包合同的附件，与劳务承包合同具有同等效力，双方签字、盖章后生效，工程劳务承包合同终止、安全管理相关义务履行完毕时，本合同自行终止。

2、本责任书一式四份，甲方三份，乙方一份。

3、本责任书未尽事宜，双方协商解决。

甲方:（盖章）                        乙方:（盖章）

代表：                               代表：

年   月   日                            年   月   日

附件7

劳务队伍退场协议书

甲方：

乙方：

乙方已于         年    月    日按照甲方要求完成了合同约定的全部施工任务，并提交了该工程的     资料，经甲方验收合格后，特签订此退场协议书如下：

1、截至   年   月   日，乙方已完成双方合同约定的工程内容，所完工程量清单经双方签字确认，甲方对此已全额结算，并无遗留工程量未予结算。

2、按照甲方要求填报“退场手续清单”报甲方相关部门签字。

3、乙方保证所欠当地材料款、劳务费（民工工资）、机械设备和周转材料租金、餐费、房租等杂项费用由乙方自行负责支付，与甲方无任何关系。如有人持上述欠款单到甲方索款，全部由乙方承担，甲方不承担任何责任，欠款从乙方质量保证金中扣留。

4、乙方已与甲方结清除质量保证金之外的一切工程款。

5、乙方已与甲方的材料、机械、财务等所有部门办理完一切手续。

6、乙方已与当地政府和群众以及第三方办理完一切手续，清偿了全部债务，不存在使用人工工资未支付情况，无任何经济责任。

7、如果乙方所施工的工程部位出现质量缺陷，乙方必须无条件的进行维修或返工处理。乙方若由于其它原因无法进行维修或返工，则甲方代乙方进行维修或返工，费用从乙方质量保证金中扣留。

8、如果本项目最终竣工审计核减乙方所完成工程量，在支付质量保证金时扣留核减金额。

9、自本协议书签订之日起，原劳务分包合同（编号：      ）自动失效，乙方就本承包合同的履行再无任何争议，不再向甲方主张权利。

10、本次协议约定的内容与前期合同或约定有冲突的以本协议为准。

本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效。

甲方:（盖章）                        乙方:（盖章）

代表：                               代表：

年   月   日                            年   月   日

附件8

劳务队伍退场手续清单

签发日期：      年   月   日

| 协作单位名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  |  |  |  |  |
| 所承建工程内容： |  |  |  |  |  |
| 进场日期： 年 月 日 |  |  |  | 退场日期： 年 月 日 |  |
| 所建工程完成情况： |  |  |  |  |  |
| 退场原因： |  |  |  |  |  |
| 各职能部门手续交接情况： |  |  |  |  |  |
| 工程部： |  |  |  |  | （签名）： |
| 质检部： |  |  |  |  | （签名）： |
| 机材部： |  |  |  |  | （签名）： |
| 办公室： |  |  |  |  | （签名）： |
| 合同部： |  |  |  |  | （签名）： |
| 财务部： |  |  |  |  | （签名）： |
| 说明： 本表由分包单位法定代表人会同项目各部门负责人对合同履行期内所发生的手续进行最终清理，并由项目各职能部门负责人签字后方可办理工程完工结算手续，各部门负责人必须对本部门同分包单位所发生的业务手续进行最终清理并签字证明。 |  |  |  |  |  |