| 集团公司领导成员2015年联系督导重点项目安排表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同总体情况 |  | 工程主要进度目标 | 联系领导 |
|  |  | 有效合同额（万元） | 剩余产值（万元） |  |  |
| 1 | 商丹一级公路改建 | 40821 | 39800 | 施工需协调的地方较多，需重点督导。 | 石 强 |
| 2 | 青海花久HD-13标 | 42000 | 26663 | 因进度较慢，需重点督导。 | 侯晚生݆૩ 470 㬀老李玉幸݆૩ 470૩ 㰀老张安勤݆૩ 470૩ 㴀老何建新 8 470૩㸀耀范建华 4708 㼀老卢仁义 8 4708 䀀老李玉幸 8 4708 䄀耀杨永春 4708 䈀老姚增禄 8 4708 䌀老贾佺利 8 4708 䐀老赵均理 8 470800注：0耀注： 470ÿ00注：1、0耀注：1、 470ÿ00联系领导 䔀耀联系领导 47000工程进度要求 䘀耀工程进度要求 470ÿ0耀注：1、 470G0Š0࿨00 施工压力较大。★ 0 耀 施工压力较大。★ 470ÿ00注：1、标注两个0耀注：1、标注两个 4700¤0¤ 8月底完工，工期较紧。★★ Ā¤耀¤ 8月底完工，工期较紧。★★ 470ÿ002015年领导班子重点联系督导项目名单0耀2015年领导班子重点联系督导项目名单 470 |
| 3 | 黄延公路改扩能路基桥隧22标 | 49475 | 26391 | 10月底前全部完成。 | 侯晚生݆૩ 470૩ 㰀老张安勤݆૩ 470૩ 㴀老何建新 8 470૩㸀耀范建华 4708 㼀老卢仁义 8 4708 䀀老李玉幸 8 4708 䄀耀杨永春 4708 䈀老姚增禄 8 4708 䌀老贾佺利 8 4708 䐀老赵均理 8 470800注：0耀注： 470ÿ00注：1、0耀注：1、 470ÿ00联系领导 䔀耀联系领导 47000工程进度要求 䘀耀工程进度要求 470ÿ0耀注：1、 470G0Š0࿨00 施工压力较大。★ 0 耀 施工压力较大。★ 470ÿ00注：1、标注两个0耀注：1、标注两个 4700¤0¤ 8月底完工，工期较紧。★★ Ā¤耀¤ 8月底完工，工期较紧。★★ 470ÿ002015年领导班子重点联系督导项目名单0耀2015年领导班子重点联系督导项目名单 470 |
| 4 | 黄延高速扩容工程LJ-3标 | 56615 | 18565 | 6月完成隧道工程。 | 贾佺利 |
| 5 | 西咸北环线LJ-8合同段 | 53133 | 19320 | 6月底完成剩余工程量。 | 何建新 |
| 6 | 渭玉高速公路路基桥隧WY-03标 | 16958 | 4316 | 5月底完成剩余工程量。 | 何建新 |
| 7 | 旬阳连接线AD-LD合同段 | 21087 | 7326 | 年底完成剩余工程量。 | 何建新 |
| 8 | 延延高速公路路面LM-1标 | 25960 | 17852 | 8月底完工，工期较紧。 | 贾佺利 |
| 9 | 渭玉高速路面WY-M01标 | 27051 | 25006 | 9月底前完成上面层施工。 | 范建华 |
| 10 | 黄延高速公路HY-M1标 | 35809 | 35809 | 9月底完成上面层施工。 | 赵均理 |
| 11 | 铜旬高速公路TX-M01标 | 11683 | 11683 | 施工压力较大。 | 赵均理 |
| 12 | 安平高速公路路面LM1标 | 11363 | 11363 | 10月底完工。 | 侯晚生 |