336国道神木店塔至张板崖公路工程“建养一体化”服务项目招标

关键内容公示

一、项目概况

本项目工程路线起点位于神木市店塔镇东的高石崖塔，设店塔互通式立交与338国道府店一级公路相接，向南沿东沟设线，终点位于神盘公路张板崖收费站北侧，与337国道相接，全长32.21km。

全线采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80km/h，路基宽度24.5m，桥涵汽车荷载等级公路-Ⅰ级。

二、招标范围及标段划分

本次招标共划分2个标段，本项目为普通公路“建养一体化”服务项目，招标范围主要包括路基、路面、桥涵、隧道、交安设施、机电、绿化及交工验收后5年（含2年缺陷责任期和后3年养护期）养护服务。

项目采取工程量清单单价合同，交工验收后5年的养护服务费由投标人自行报价，报价应能够满足普通公路经常处于良好的技术状态要求。本项目服务费用包括建设期服务费用和养护期服务费用两部分。

施工标段划分表

| 施工 标段 | 起讫桩号 | 路线长度(km) | 主要工程内容 | 计划工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DZ-01 | K0+000- K16+800 | 16.8 | 路基土石方约567万m³，防护圬工约6.7万m³，排水圬工约2.1万m3，桥梁2735.9米/3座，涵洞31道，隧道1975米/1座,互通式立体交叉2处（店塔互通、二堂互通）。天桥改路2952米/4处，通道改路1431米/2处,避险车道2处，路面工程长度16.8km，本标段内的交安、机电及绿化工程等。交工验收后5年（含2年缺陷责任期和后3年养护期）养护服务。 | 24个月 |
| DZ-02 | K16+800- K32+429 | 15.405 （含断链） | 路基土石方约645万m³，防护圬工约2.9万m³，排水圬工约1.8万m3，桥梁3391米/16座，涵洞25道，隧道3220米/2座,分离式立体交叉2处,避险车道1处，路面工程长度15.405km，本标段内的交安、机电及绿化工程等。交工验收后5年（含2年缺陷责任期和后3年养护期）养护服务。 | 30个月(除四支河大桥外，其余工程计划工期24个月) |

三、投标人资格要求

附录1   资格审查条件（资质最低要求）

资 质 要 求

具有独立法人资格，同时具有下列或其以上资质： 1、公路工程施工总承包壹级； 2、公路路基工程专业承包壹级； 3、公路路面工程专业承包壹级； 4、桥梁工程专业承包壹级； 5、隧道工程专业承包壹级； 6、公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包壹级； 7、公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包壹级； 8、有陕西省交通主管部门颁发的公路养护工程三类甲级资质（具备公路养护三类甲级资质的外省企业需同时具备陕西交通主管部门颁发的“外埠公路养护工程从业单位入陕从业许可证书”）； 9、具有有效的企业安全生产许可证，企业法定代表人持有省级或以上交通运输主管部门核发有效的A类安全生产考核合格证书。

说明：以联合体形式投标的，联合体各成员还须满足下列要求：

1、组成联合体的成员按专业可划分为四类，分别为：①主体工程，包括路基、路面、桥梁和隧道工程；②交通安全设施；③机电工程；④养护工程；

2、主体工程类联合体各成员均必须同时具有公路工程施工总承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级及以上资质；

3、联合体成员总数最多不能超过4家（含），其中主体工程类的联合体成员数量最多不能超过2家（含），联合体牵头人必须是主体工程类的联合体成员；

4、联合体各成员均须满足上表第9项的要求。

附录2   资格审查条件（财务最低要求）

| 财 务 要 求 | 备注 |
| --- | --- |
| 2014年至2016年的企业年平均营业额不小于300000万元； 2014年至2016年每年的企业资产负债率均不大于85%。 | 独立投标人或联合体中主体工程类联合体各成员均须满足 |

附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求

2012年12月1日至2017年12月1日： 1、完成过至少6个一级及以上公路路基桥隧工程施工合同段任务，累计总里程不少于80公里（双幅），其中：完成过一级及以上公路桥梁工程累计总里程不少于20公里（单幅）；完成过一级及以上公路隧道工程累计总里程不少于8公里（单洞）； 2、完成过至少2个一级及以上公路路面工程合同段施工任务，且累计总里程不少于80公里（双幅）； 3、完成过至少1个一级及以上公路交通安全设施施工合同段； 4、完成过至少1个一级及以上公路机电工程施工合同段。

说明：1、投标人所填报的路基、桥隧、路面、交安、机电工程的业绩必须已录入“全国公路建设市场信用信息管理系统”中，并可查询到，无法查询或查询不符的将不予认可。因此导致投标人不满足资格审查条件的，将否决其投标。

2、投标人同时须提供查询所填报业绩相应的中标公示（网站应为行政或行业管理部门的官方网站）的链接网址及页面截图，以供招标人进行核查，无法核查或核查不一致的，招标人将不予认可。

3、以联合体形式参与的投标人，填报的业绩将根据联合体各成员所填报所有业绩按专业累计进行评审。

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

| 信誉要求 | 备注 |
| --- | --- |
| 投标人不存在被交通运输部或陕西省交通运输厅或陕西省公路局列为信用评价D级或列入“黑名单”的情况，且在处罚期内。 | 以联合体形式投标的，联合体各成员单位均不得存在本表要求的情况。 |

附录5  资格审查条件（项目经理（含备选）和项目总工（含备选）最低要求）

| 人 员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 （含备选） | 1+1 | 具有土木工程相关专业中级或以上技术职称，持有公路工程专业一级注册建造师证书，持有省级或以上交通运输主管部门核发的有效的B类安全生产考核合格证书；2012年（含）以来，至少担任过1个一级及以上公路路基桥隧工程施工合同段的项目经理职务。 |
| 项目总工 （含备选） | 1+1 | 具有土木工程相关专业高级或以上技术职称，持有省级或以上交通运输主管部门核发的有效的B类安全生产考核合格证书；2012年（含）以来，至少担任过1个一级及以上公路路基桥隧工程施工合同段的项目总工职务。 |

说明：1、填报的项目经理（含备选）和项目总工（含备选）业绩，将按“全国公路建设市场信用信息管理系统”中核查的情况进行认定，无法查询或查询不符的将不予认可；

2、以联合体形式参与的投标人，由联合体牵头人委派拟委任的项目经理（含备选）和项目总工（含备选）。

3.1 联合体要求

本次招标 接受 联合体投标。

3.2 组成联合体投标的投标人要求

3.2.1、联合体各成员均应具备独立法人资格，且持有有效的安全生产许可证；

3.2.2、组成联合体的成员按专业可划分为四类，分别为：①主体工程，包括路基、路面、桥梁和隧道工程；②交通安全设施；③机电工程；④养护工程；

3.2.3、主体工程类联合体各成员均必须同时具有公路工程施工总承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级及以上资质；

3.2.4、联合体成员总数最多不能超过4家（含），其中主体工程类的联合体成员数量最多不能超过2家（含），联合体牵头人必须是主体工程类的联合体成员；

3.2.5、同一专业分工中，同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级；

3.2.6、联合体各方以及与其具有关联关系（单位负责人为同一人或存在控股、管理关系）的单位，不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本次投标；

3.2.7、联合体各成员分工及施工范围必须在联合体协议书中明确。

3.3 资格审查条件（主要机械设备最低要求）

| 工程 类别 | 设备 类别 | 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 主要性能指标 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1标 | 2标 |
| 路基桥梁工程 | 路基 设备 | 1 | 平地机 | 台 | PY180及以上 | 4 | 4 |
|  |  | 2 | 振动压路机 | 台 | ≥20T | 7 | 7 |
|  |  | 3 | 拖式羊角碾 | 台 | ≥22T | 2 | 2 |
|  |  | 4 | 洒水车 | 辆 | ≥8m3 | 5 | 5 |
|  |  | 5 | 推土机 | 台 | ≥160hp | 4 | 4 |
|  |  | 6 | 挖掘机 | 台 | ≥1m3 | 8 | 8 |
|  |  | 7 | 装载机 | 台 | ZL50及以上 | 8 | 8 |
|  |  | 8 | 路拌机 | 台 | ≥300KW | 4 | 4 |
|  |  | 9 | 强夯设备 | 台 | 1200KN | 4 | 4 |
|  |  | 10 | 台背液压补夯机 | 台 | 夯击能≥1200KN·M | 2 | 2 |
|  |  | 11 | 深层搅拌桩机 | 台 | 地基加固深度15米或以上 | 4 | 4 |
|  |  | 12 | 自卸汽车 | 辆 | 15T | 15 | 15 |
|  | 桥梁 设备 | 1 | 砼拌和站 | 座 | 120m3/h以上 | 3 | 3 |
|  |  | 2 | 砼泵车 | 台 | 车载泵，60m3/h及以上 | 5 | 5 |
|  |  | 3 | 砼搅拌运输车 | 台 | 8m3 | 10 | 10 |
|  |  | 4 | 冲击钻机 | 台 |  | 30 | 30 |
|  |  | 5 | 旋挖钻 | 台 |  | 5 | 5 |
|  |  | 6 | 架桥机 | 辆 | JQJ80/100(N20JQJ100/150) | 3 | 3 |
|  |  | 7 | 数控钢筋弯箍机 | 台 |  | 1 | 1 |
|  |  | 8 | 数控钢筋弯曲中心 | 台 |  | 1 | 1 |
|  |  | 9 | 数控钢筋笼成型机 | 台 |  | 1 | 1 |
|  |  | 10 | 智能张拉设备 | 套 |  | 3 | 3 |
| 路基桥梁工程 | 桥梁 设备 | 11 | 智能真空压浆设备 | 套 |  | 3 | 3 |
|  |  | 12 | 发电机组 | 台 | 150KW以上 | 4 | 4 |
|  |  | 13 | 桥面砼摊铺机 | 台 | 宽10米以上 | 4 | 4 |
|  |  | 14 | 座驾式抹光机 | 台 |  | 4 | 4 |
|  |  | 15 | 吊车 | 台 | ≥20T | 8 | 8 |
|  |  | 16 | 龙门吊 (钢筋加工场) | 套 | ≥5T | 3 | 3 |
|  |  | 17 | 龙门吊 | 套 | ≥100T | 4 | 4 |
|  |  | 18 | 挂篮 | 台 |  |  | 16 |
|  |  | 19 | 电梯（墩高40m以上均需配备） |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 塔吊 | 台 |  |  | 16 |
|  |  | 21 | 混凝土泵送（双泵管） | 套 |  |  | 8 |
|  |  | 22 | 连续刚构桥液压整体爬模（每模高度4.5m以上） | 套 |  |  | 8 |
|  |  | 23 | 自动喷淋设备 | 套 |  | 8 | 8 |
|  |  | 24 | 小型预制构件震动台 | 台 |  | 4 | 4 |
|  |  | 25 | 机械凿毛设备 | 套 | FS-11B | 4 | 4 |
|  |  | 26 | 装载机 | 台 | ZL30以上 | 6 | 6 |
|  |  | 27 | 电焊机 | 台 | 32KVA | 40 | 40 |
| 隧道 工程 | 隧道 设备 | 1 | 全断面衬砌台车 | 套 | 全断面板钢板厚度10mm及以上 | 4 | 6 |
|  |  | 2 | 施工台车 | 套 |  | 4 | 6 |
|  |  | 3 | 砼喷射机 | 台 |  | 15 | 15 |
|  |  | 4 | 施工通风机 | 台 | 110 KW | 4 | 6 |
|  |  | 5 | 空压机 | 台 | 22m3以上 | 10 | 10 |
|  |  | 6 | 砼拌和站 | 座 | 90 m3/小时 | 2 | 2 |
|  |  | 7 | 发电机 | 台 | 150KW以上 | 6 | 6 |
|  |  | 8 | 注浆机 | 台 | 矿山专用 | 6 | 6 |
|  |  | 9 | 自卸汽车 | 辆 | 额定载重量不小于20T | 15 | 15 |
|  |  | 10 | 装载机 | 台 | ZL30以上 | 8 | 8 |
| 路面 工程 | 路面 设备 | 1 | 沥青拌合楼 | 套 | 4000型及以上（新旧程度90%以上且已生产总量不超过100万吨，备6个冷料仓，热料仓与冷料仓对应） | 1 | 1 |
|  |  | 2 | 沥青存储罐 | 个 | 50t以上 | 4 | 4 |
|  |  | 3 | 沥青烟气净化系统 | 米 |  | 4 | 4 |
|  |  | 4 | 沥青混合料摊铺机 | 台 | 性能不低于ABG525型或中大DT1800或福格勒2100型或性能相当的设备，新旧程度90%以上 | 3 | 3 |
|  |  | 5 | 双钢轮振动压路机 | 台 | 12-15T | 3 | 3 |
|  |  | 6 | 振荡压路机 | 台 | 12t及以上 | 1 | 1 |
|  |  | 7 | 小型振动压路机 | 台 | 2t及以上 | 2 | 2 |
|  |  | 8 | 轮胎压路机 | 台 | 30t及以上 | 4 | 4 |
|  |  | 9 | 铣刨机 | 台 | 2m | 1 | 1 |
|  |  | 10 | 乳化沥青洒布车 | 台 | 智能型，10m3及以上 | 1 | 1 |
|  |  | 11 | 同步碎石封层车 | 台 | 智能型，满足工程要求 | 1 | 1 |
|  |  | 12 | 稳定土拌合楼 | 套 | 全电脑控制600型及以上 | 1 | 1 |
|  |  | 13 | 稳定土摊铺机 | 台 | ABG425以上 | 2 | 2 |
|  |  | 14 | 平地机 | 台 | PY180及以上 | 2 | 2 |
|  |  | 15 | 单钢轮振动压路机 | 台 | 22t及以上 | 6 | 6 |
|  |  | 16 | 沥青脱桶机 | 台 | 满足工程要求 | 1 | 1 |
|  |  | 17 | 改性沥青加工设备 | 套 |  | 1 | 1 |
|  |  | 18 | 发电机组 | 套 | 400KW及以上 | 2 | 2 |
|  |  | 19 | 沥青混合料转运车 | 辆 | 满足工程要求 | 1 | 1 |
|  |  | 20 | 自卸汽车 | 辆 | 装载质量≥20t | 20 | 20 |
|  |  | 21 | 装载机 | 台 | 50型 | 6 | 6 |
|  |  | 22 | 洒水车 | 辆 | 10t及以上 | 4 | 4 |
|  |  | 23 | 碎石整形机 | 台 | 500t/h | 1 | 1 |
|  |  | 24 | 制砂机 | 台 | 满足工程要求 | 1 | 1 |
|  |  | 25 | 强力清扫车 | 辆 | 满足工程要求 | 4 | 4 |
| 路面 工程 | 路面 设备 | 26 | 水泥砼拌合站 | 套 | 2HZS25及以上 | 2 | 2 |
|  |  | 27 | 三辊轴机组 | 台 | 满足工程要求 | 2 | 2 |
|  |  | 28 | 砼凿毛设备 | 台 | 满足工程要求 | 2 | 2 |
| 绿化 工程 | 绿化 设备 | 1 | 洒水车 | 辆 | 8m3及以上 | 6 | 6 |
|  |  | 2 | 装载机 | 台 | 50型 | 2 | 2 |
|  |  | 3 | 挖坑机 | 台 | 挖坑直径60-900mm | 4 | 4 |
|  |  | 4 | 喷播机 | 台 | 15kw | 2 | 2 |
|  |  | 5 | 割灌机 | 台 | 0.9kw(7000r/min) | 4 | 4 |
|  |  | 6 | 剪草机 | 台 | 剪草高度10-40cm | 6 | 6 |
|  |  | 7 | 发电机 | 台 | 5hp | 2 | 2 |
|  |  | 8 | 起吊设备 | 套 | 满足工程要求 | 2 | 2 |
| 交通安全设施 | 交通安全设施设备 | 1 | 热熔划线机 | 台 |  | 4 | 4 |
|  |  | 2 | 打桩机 | 台 |  | 6 | 6 |
|  |  | 3 | 拔桩机 | 台 |  | 2 | 2 |
| 机电 工程 | 机电 设备 | 1 | 发电机 | 台 | 150kw以上 | 2 | 2 |
|  |  | 2 | 升降车 | 台 | 抬升高度15m以上 | 4 | 4 |
|  |  | 3 | 吊车 | 台 | ≥20T | 2 | 2 |
|  |  | 4 | 工作车辆 | 辆 |  | 6 | 6 |
|  |  | 5 | 数据传输测定仪 | 台 |  | 2 | 2 |
|  |  | 6 | 光纤熔接机 | 台 |  | 4 | 4 |
|  |  | 7 | 地阻仪 | 台 |  | 2 | 2 |
|  |  | 8 | 混合信号示波器 | 台 |  | 2 | 2 |
|  |  | 9 | 视频信号发生器 | 台 |  | 4 | 4 |
|  |  | 10 | 网络电缆通信 分析仪 | 台 |  | 4 | 4 |
|  |  | 11 | 线缆测试仪 | 台 |  | 3 | 3 |
|  |  | 12 | 通信设备 | 套 |  | 3 | 3 |
|  |  | 13 | 拉拔试验设备 | 套 |  | 3 | 3 |

说明：拟投入的主要机械设备在投标时不需填报，但须按招标文件中规定的格式、内容和要求做出相关承诺。具体的主要机械设备清单在合同谈判期间根据各标段具体的工程内容确定，但必须对应满足本表中所列数量及性能要求，并和本表一起作为合同文件的组成部分，是招标人进行履约检查的依据。

3.4  资格审查条件（主要材料试验、测量、质检仪器设备表最低要求）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 技术等级参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土工类 |  |  |  |
| 1 | 电动击实仪 | 台 | 锤面直径50 mm；锤重2.5Kg或4.5kg可换； 落距305mm-457 mm可调。 备有大击实筒和小击实筒。 | 2 |
| 2 | 光电式液塑限 联合测定仪 | 台 | 100g平行锥，手动、自动均可操作 | 2 |
| 3 | 钙、镁含量测定仪 | 台 | 分辨率-石灰剂量0.1%； 水泥剂量0.1%； 有效氧化钙含量1% | 2 |
| 4 | 电动脱模器 | 台 | 全液压，最大荷载200KN | 2 |
| 5 | 反力框架 | 台 | 配50T、16T千斤顶 | 1 |
| 6 | 烘箱 | 台 | 带控温装置，精度±1℃，容积不小于220升 | 2 |
| 7 | 电子天平 | 台 | 2000g/0.01g | 2 |
| 8 | 高温炉 | 台 | 量程0-1100℃，精度±1℃ | 1 |
| 9 | 道路材料强度 试验仪及附件 | 套 | 工作台升速快50 mm/min 慢1mm/min，手动，任意控制，含测力环5个；CBR附件，浸水附件各三套 | 1 |
| 10 | 万分之一电子天平 | 台 | 200g/0.1 m g | 1 |
| 11 | 土壤颗粒分析 （含比重计） | 套 | 符合现行最新标准，配6个特殊筛 | 2 |
| 二 | 水泥及水泥混凝土、砂浆类 |  |  |  |
| 12 | 水泥负压筛析仪 | 台 | 喷嘴转速30±2r/ min负压：4000Pa-6000Pa | 1 |
| 13 | 水泥净浆搅拌机 | 台 | 公转慢62±5r/min、快125±10 r/min、 自转慢140±5 r/min、快285±10 r/min | 2 |
| 14 | 水泥新标准胶砂 搅拌机 | 台 | 搅拌叶宽135mm，锅5L | 2 |
| 15 | 新标准胶砂振动台 | 台 | 符合JC/T682-2005水泥胶砂试体成型振实台标准要求 | 2 |
| 16 | 水泥标准稠度凝结时间测定仪 | 台 | 滑动重量300±1克，符合ISO标准 | 2 |
| 17 | 雷氏法测定仪 | 套 | 砝码300g±50mg，最大膨胀值≤17.5±2.5mg | 1 |
| 18 | 沸煮箱 | 台 | 容积30L保温时间3h加热功率4KW，不锈钢内胆 | 2 |
| 19 | 软练试模 | 付 | 40×40×160（mm） | 30 |
| 20 | 水泥电动抗折机 | 台 | 加荷速度50N/S±5N/S，示值精度<±1% | 1 |
| 21 | 水泥胶砂流动度 测定仪 | 台 | 符合最新国家标准 | 2 |
| 22 | 水泥混凝土搅拌机 | 台 | 不小于60L,自由式或强制式搅拌 | 1 |
| 23 | 砂浆稠度仪 | 台 | 锥体与滑杆合重300±2g,最小刻度1mm | 1 |
| 24 | 砂浆搅拌机 | 台 | 搅拌叶转速（顺时）80±4 r/min，搅拌筒转速（逆时）60±2 r/min搅拌筒容量15L | 1 |
| 25 | 砂浆分层度仪 | 台 | 符合现行最新标准 | 1 |
| 26 | 标养室控制仪 | 套 | 含制冷、制湿，控温（20±2）℃，控湿大于95% | 1 |
| 27 | 30公斤电子称 | 台 | 30Kg/0.2g | 2 |
| 28 | 恒温恒湿养护箱 | 台 | 范围：温度0-50℃，湿度0-95%，精度：温度±0.5℃，湿度±2%，容积不小于350升 | 2 |
| 29 | 发电机 | 台 | 不低于30KW | 1 |
| 30 | 电磁混凝土振动台 | 台 | 振动时间预置，电磁吸附试模 | 1 |
| 31 | 砼贯入阻力仪 | 台 | 符合GB/T50080-2002 | 1 |
| 32 | 电子天平 | 台 | 2000 g/0.01 g | 1 |
| 33 | 含气量仪 | 套 | 满足规范要求 | 1 |
| 34 | 混凝土抗渗仪 | 套 | 满足规范要求，含抗渗试模 | 1 |
| 35 | 水泥浆稠度仪 | 套 | 不锈钢制，配秒表 | 1 |
| 三 | 集料类 |  |  |  |
| 36 | 标准漏斗 | 台 | 符合现行标准、规范 | 1 |
| 37 | 石料压碎值仪 | 台 | 水泥混凝土集料用 | 1 |
| 38 | 砂当量试验仪 | 台 | 试桶振幅203±1 mm，运动周期180次/ min±2次/min | 1 |
| 39 | 摇筛机 | 台 | 能装置Φ200mm、300mm型等各种尺寸标准筛，有定时装置 | 1 |
| 40 | 容积升 | 套 | 1、2、5、10、15、20、30、50升各一个 | 1 |
| 41 | 电子浸水天平 | 台 | 5000g /0.1g | 1 |
| 42 | 坚固性试验设备 | 套 | 三种规格网篮、水箱及试剂 | 1 |
| 四 | 力学类 |  |  |  |
| 43 | 100KN万能试验机 | 台 | 最大荷载100KN，精度一级，数字显示 | 1 |
| 44 | 300KN压力试验机 | 台 | 最大荷载300KN，精度一级，数字显示 | 1 |
| 45 | 1000KN万能试验机 | 台 | 最大荷载1000KN，精度一级，数字显示，配备各种冲头夹具含钢绞线工具 | 1 |
| 46 | 2000KN压力试验机 | 台 | 最大荷载2000 KN，精度一级，数字显示，符合GB/T50081-2002要求 | 1 |
| 47 | 金属线材反复 弯曲机 | 台 | 符合相关规程要求 | 1 |
| 48 | 钢筋标距仪 | 台 | 电动 | 1 |
| 49 | 混凝土抗折装置 | 套 | 最大抗折负荷100KN | 1 |
| 50 | 混凝土劈裂装置 | 套 | 最大抗折负荷300KN | 1 |
| 51 | 引申仪 | 套 | 标距不小于40 mm，精度0.1 mm | 1 |
| 52 | 金属材料切割机 | 台 | 满足工地试验室要求 | 1 |
| 五 | 沥青类 |  |  |  |
| 53 | 针入度仪 | 台 | 最小分度0.01mm，最大量程40mm | 1 |
| 54 | 全自动高低 温延度仪 | 台 | 最大延度150cm，延伸速度5±0.25cm/min | 1 |
| 55 | 软化点仪 | 台 | 测温范围-5-1100℃，测温精度0.1℃ 升温速率5±0.5℃/min | 1 |
| 56 | 闪燃点测定仪 | 台 | 温度范围80-400℃ | 1 |
| 57 | 马歇尔实验仪 | 台 | 上升速率50±5mm/min | 1 |
| 58 | 布洛克菲尔德旋转黏度仪（进口） | 台 | 控温范围25-200℃ | 1 |
| 59 | 沥青动力黏度 测定仪 | 台 | 测量范围0.1-0.5μPa.s | 1 |
| 60 | 路面强度试验仪 | 台 | 最大额定载荷：100KN | 1 |
| 61 | 旋转薄膜烘箱 | 台 | 加热功率2KW,圆盘架转速15±2r/min | 1 |
| 62 | 沥青密度测定 | 套 | 满足工程需要 | 1 |
| 63 | 道路标准黏度仪 | 台 | 测温精度0.1℃ | 1 |
| 64 | 马歇尔电动击实仪（大、小） | 台 | 重锤1：4536±9g 重锤2：10210±10g 击实速度：60次/min | 1 |
| 65 | 车辙成型、试验仪 | 套 | 承载车行走速度：6次往返/分 | 1 |
| 66 | 混合料理论最大 密度测定仪 | 台 | 压力范围0-100kPa | 1 |
| 67 | 测温仪 | 台 | 满足工程需要 | 1 |
| 68 | 全自动沥青抽提仪 | 台 | 额定转速：3000r/min | 1 |
| 69 | 沥青混合料车辙仪 | 台 | 自动控制，数显 | 1 |
| 70 | 沥青混合料拌和机 | 台 | 最大容量10L加热温度室温300℃，时间任意设定 | 1 |
| 六 | 测量及现场检测类 |  |  |  |
| 71 | 全站仪 | 台 | 不低于2mm，±2ppm | 2 |
| 72 | 水准仪 | 台 | 自动安平1.5mm/km | 6 |
| 73 | 动力触探仪 | 台 | 10 Kg锤落距50cm或63.5 Kg锤落距76cm | 1 |
| 74 | 弯沉仪 | 台 | 5.4m铸铝，含附件 | 2 |
| 75 | 泥浆三件套 | 套 | 符合现行标准 | 4 |
| 76 | 回弹仪 | 台 | 满足工程需要 | 4 |
| 77 | 钢筋保护层测定仪 | 台 | 满足工程需要 | 2 |
| 78 | 结构取芯机 | 台 | 含Φ50、Φ100钻头及连接件，张紧件、发电机、马力不小于7KW | 1 |

说明：拟投入的主要试验检测设备在投标时不需填报，但须按招标文件中规定的格式、内容和要求做出相关承诺。具体的主要试验检测设备清单在合同谈判期间确定，但必须满足本表中所列数量及性能要求，并和本表一起作为合同文件的组成部分，是招标人进行履约检查的依据。同时拟投入的所有设备均应符合现行标准试验规程,且工地试验室须通过陕西省交通运输厅或榆林市交通基本建设工程质量监督站验收。

- 评标办法

4.1 本次评标采用综合评分法（双信封形式）。详见下附表。

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 本次评标采用综合评分法（双信封形式）。 （1）招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.1项～第5.2.3项的规定对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标。 （2）评标委员会首先对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行评审，确定通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并对通过评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行综合评分。 （3）招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.4项～第5.2.6项的规定对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（投标报价文件）进行开标。 （4）评标委员会对投标文件第二个信封（投标报价文件）进行评审。 （5）按照本表第2.2款规定评分标准进行综合评分，并按得分由高到低的顺序依次推荐第一、第二及第三中标候选人。得分相同时，以投标报价低的优先。本次招标投标人最多允许中1个标，当同一投标人在本次招标中出现多个标段的排名都是第一时，评标委员会将推荐投标报价最高标段的为第一中标候选人。 |  |  |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容和要求填写，字迹清晰可辨： a.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写（包括响应备注附表所要求的内容）。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定； （3）与申请资格预审时比较，投标人资格没有实质性下降： a.通过资格预审后法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录复印件； b.资格没有实质性下降，指投标人仍然满足资格预审中的最低要求（业绩、人员、财务等）。 （4）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了足额投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额； b.投标人应在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户； （5）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； b.附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定； c.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。 （6）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，应提供法定代表人身份证明，并符合下列要求： a.法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； b.附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定； c.公证书出具的日期与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后。 （7）投标人以联合体投标的，提交了联合体协议书，联合体协议书满足招标文件的要求。 （8）投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”要求填写“拟分包项目情况表”，且符合第二章“投标人须知”第1.11款规定。 （9）第一信封中未出现与投标报价有关的信息。 （10）投标有效期符合招标文件规定； （11）投标文件未附有招标人不能接受的条件； （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 第二信封（投标报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a. 投标报价函按招标文件规定填报了投标报价； b. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； c. 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； （3）投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2项规定。 （4）一份投标文件应只有一个投标报价，未提交选择性报价； （5）投标人未提交调价函； （6）投标报价未超出招标人公布的投标控制价上限。 |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 1、评标价：70分 2、项目管理机构：2分 3、技术能力：共23分 （1）主要管理人员资历：6分 （2）财务能力：3分 （3）类似项目施工经验：6分 （4）履约信誉：8分 4、项目实施方案：5分 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价 计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场,招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）投标人评标价Di 评标价Di=投标函文字报价-暂估价-暂列金额 （2）评标基准价 开标现场根据随机摇取的评标基准价计算方法计算。 （3）评标基准价在开标会议现场计算公布，开标会议结束后，经投标人确认的评标基准价在整个评标期间保持不变（算术性错误除外）。 |  |
| 2.2.3 |  | 评标价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价Di－评标基准价D）/评标基准价D |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.4(1) |  | 评标价 | 评标价得分（H）：70分 评标价得分计算公式示例: （1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分=70-偏差率×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=70+偏差率×100×E2。 其中：E1=2，是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值； E2=1，是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 |  |
| 2.2.4(2) |  | 项目管理机构 | 2分 | 详见详细评分标准A |
| 2.2.4(3) |  | 技术能力 | 23分 | 详见详细评分标准B(B-1至B-4) |
| 2.2.4(4) |  | 项目实施方案 | 5分 | 详见详细评分标准C |

4.2  详细评分标准

A.项目管理机构(2分)

| 序号 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理机构 | 1 | 项目管理机构设置基本齐全得0.6～0.8分；项目管理机构设置合理的得0.8～1分。 |
| 2 | 各部门、分支机构职责 | 1 | 职责基本齐全的得0.6～0.8分；职责明确分工合理的得0.8～1分。 |

B.技术能力（共23分）

B-1.主要管理人员资历评分标准(6分)

| 评分项目 |  | 分值 | 评分因素细分项及评分标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查条件 |  | 3.6 | 满足投标人须知附录5(项目主要管理人员最低要求)计3.6分 |  |  |
| 人员资历加分 | 项目经理 （含备选） （2人） | 1.2 （每人0.6分） | 职称 0.1分 | 高级或以上职称加0.1分 ，本项最多加0.1分。 |  |
|  |  |  | 管理经验 0.5分 | 每增加1个一级及以上公路路基桥隧工程施工合同段项目经理经历加0.25分，本项最多加0.5分。 |  |
|  | 项目总工 （含备选） （2人） | 1.2 （每人0.6分） | 职称 0.1分 | 高级以上职称加0.1分，本项最多加0.1分。 |  |
|  |  |  | 管理经验 0.5分 | 每增加1个一级及以上公路路基桥隧工程施工合同段项目总工经历加0.25分，本项最多加0.5分。 |  |

B-2. 财务能力评分标准(3分)

| 评分项目 |  | 分值 | 评分因素细分项及评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查条件 |  | 1.8 | 满足投标人须知附录2(财务最低要求)计1.8分 |  |
| 财务加分 | 资产负债率加分 | 0.6 | 2014年至2016年营业收入平均小于30亿元不加分,大于等于50亿元加0.6分，其间内插（保留两位小数） |  |
|  | 年营业额加分 | 0.6 | 2014年至2016年负债率平均大于85％不加分, 小于等于65%加0.6分, 其间内插（保留两位小数） |  |

注：若以联合体形式投标，财务评分为主体工程类联合体成员各自得分的平均值计算。

## B-3.类似项目施工经验评分标准(6分)

| 评分项目 |  | 分值 | 评分因素细分项及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格预审条件 |  | 3.6 | 满足资格审查条件附录3（业绩最低要求）计3.6分 |
| 业绩 加分 | 累计完成类似业绩总里程加分 | 1.2 | 除资格审查条件之外，累计完成一级及以上公路路基桥隧工程主线里程每增加1公里加0.02分，不足1公里不计，本项最多加1.2分。 |
|  | 累计完成桥梁工程加分 | 0.4 | 除资格审查条件之外，累计完成一级及以上公路桥梁工程每增加1000米（单幅）加0.04分，不足1000米不计，本项最多加0.4分； |
|  | 累计完成隧道工程加分 | 0.4 | 除资格审查条件之外，累计完成一级及以上公路隧道工程每增加1000米（单洞）加0.04分，不足1000米不计，本项最多加0.4分。 |
|  | 累计完成路面工程加分 | 0.4 | 除资格审查条件之外，累计完成一级及以上公路路面工程每增加10公里（双幅）加0.04分，不足10公里不计，本项最多加0.4分。 |

B-4.履约信誉评分标准(8分)

| 评分项目 | 分值 | 评分因素细分项及评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 履约信誉 | 8 | 1、获得国家优质工程奖1个得1.25分；鲁班奖、詹天佑奖1个得1.25分；获得省、部级或以上优质工程质量证书每个得0.6分。本项最多加5分。 2、2016年度被陕西省交通运输厅信用评价等级为AA级的投标人得1.5分；2015年度被陕西省交通运输厅信用评价等级为AA级的投标人得1分；2014年度被陕西省交通运输厅信用评价等级为AA级的投标人得0.5分； 2014、2015、2016年度被陕西省交通运输厅信用评价等级为A级的投标人或无信用评价等级的投标人，不加分不减分； 2014、2015、2016年度被陕西省交通运输厅信用评价等级为B级投标人，每评价一次减2分； 2014、2015、2016年度被陕西省交通运输厅信用评价等级为C级投标人，每评价一次减3分。 本项最多得3分，最多扣减3分。 |

注：1、同一工程项目中获得多个奖项时只计最高奖项。省、部级奖项只计交通部公路交通优质工程奖，各省颁发的优质工程奖项。

- 履约信誉得分只计主体工程类所得奖项；

3、若以联合体形式投标，履约信誉得分为主体工程类联合体成员累计,其中信用评价等级得分只计联合体牵头人。

C.项目实施方案评分标准(5分)

| 序号 | 内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体施工组织布置及规划 | 1 | 好最高计1分，较好最高计0.8分，一般最高计0.6分，缺项计0分。 |
| 2 | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 1 | 好最高计1分，较好最高计0.8分，一般最高计0.6分，缺项计0分。 |
| 3 | “五化”管理实施方案 | 1 | 好最高计1分，较好最高计0.8分，一般最高计0.6分，缺项计0分。 |
| 4 | 各项体系及保证措施 | 1 | 好最高计1分，较好最高计0.8分，一般最高计0.6分，缺项计0分。 |
| 5 | 养护服务工作方案 | 1 | 好最高计1分，较好最高计0.8分，一般最高计0.6分，缺项计0分。 |

注：A、C项评分标准为：评标委员会7名专家评分的算术平均值计算作为该项评分，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于分值60%的，应当在评标报告中作出说明。

4.3  评标基准价计算方法及选用

4.3.1、评标价Di：

Di=投标函文字报价-暂估价-暂列金额

4.3.2、评标基准价系数K：

K值取值范围为0.990、0.995、1.000、1.005、1.010共5个数值，在开标现场由投标人代表摇号随机抽取确定一个K值，并当场公布。

4.3.3、有效评标价

除开标现场被宣布为废标的投标人的评标价之外，剩余所有投标人的评标价均为有效评标价。

4.3.4、随机调整系数Ks

Ks=(X+Y/10)/10，其中X、Y为开标现场随机抽取的两个系数，各设10个数值，分别为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。

4.4、评标基准价P计算方法

（1）．方法B(平均值随机系数法)：评标价去掉n1个最高评标价和n2个最低评标价后平均值，乘以评标基准价系数K作为评标基准价P。

（2）．方法E(随机权重法): 先去掉n1个最高评标价和n2个最低评标价，用剩余评标价中最大评标价与平均评标价加权值之和作为评标基准价P。

P＝Dmax×Ks+D×(1-Ks)

式中：Dmax为去掉n1个最高评标价后的最大值；

D为参与评标基准价计算的所有评标价的平均值；

Ks为随机调整系数。

（3）．方法F(数理统计法): 评标价去掉有效评标价平均值一倍均方差范围以外的评标价后，剩余评标价平均值乘以评标基准价系数K作为评标基准价P。

P=K×B

式中：B为将全部有效评标价中大于D+S及小于D-S的评标价舍弃后，剩余评标价的算术平均值；

D为全部有效评标价的初始平均值；

S为全部有效评标价的均方差；

N为有效评标价个数；

Di为投标人有效评标价。除开标现场被宣布为废标的投标人之外，剩余所有投标人的评标价均为有效评标价。

4.5、评标基准价计算方法选用

在开标现场随机摇取B、E、F的一种作为DZ-01标和DZ-02标招标评标基准价的计算方法，按已抽取的评标基准价计算方法抽取相关计算参数。

五、招标人联系方式

招标人：陕西路桥集团有限公司    代理机构：华睿诚项目管理有限公司

地  址：西安市南二环180号　    地    址：西安市碑林区长安北路1号

会展国际2105室

联系人：东 工                   联 系 人：潘 工

电  话：029-83118891　          电    话：15229072662

2018 年 1 月 3日